FIBRA HOTEL CORPORATIVO  ·  ÁREA DE ARRENDAMIENTO

INFORME DE AVANCE — SEGUNDO TRIMESTRE 2026

| Analista: Gerardo Vega Quinto | Período: 2Q 2026 | Fecha: 25 de mayo de 2026 |
| --- | --- | --- |

OBJETIVO 1 — COLOCACIÓN DE NUEVOS ARRENDATARIOS

Ponderación: 50%  ·  Meta trimestral: 222 m²  ·  Meta anual: 888 m² / $2,000,000

Se tienen dos negociaciones formalmente cerradas, pendientes de formalización de contrato al cierre del 2Q, que en conjunto representan el 155% de la meta trimestral de superficie (344 m² vs 222 m²).

| Concepto | Farmacias Similares | Gloria JH | Total 2Q |
| --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Local #2, One Acapulco | Plaza One Monterrey | — |
| Superficie | 251 m² | 93 m² | 344 m² |
| Renta mensual | $62,750 | $25,000 | $87,750 |

Indicadores de Ingreso — 2Q 2026 (base 12 meses)

| Arrendatario | Ingreso anual | % Meta anual ($2 mdp) | % Meta 2Q ($500K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Farmacias Similares | $753,000 | 37.7% | 150.6% |
| Gloria JH | $300,000 | 15.0% | 60.0% |
| Total 2Q | $1,053,000 | 52.6% | 210.6% |

Avance Acumulado Q1 + Q2

| m² totales colocados | Ingreso anual acumulado | % de la meta anual |
| --- | --- | --- |
| 544 m² (61.3% de 888 m²) | $1,509,000 | 75.4% |

OBJETIVO 2 — INDEPENDIZACIÓN DE ENERGÉTICOS

Ponderación: 25%  ·  Sin avance en 2Q

El objetivo no registra avance cuantificable en el 2Q. Su ejecución depende de la conclusión del diagnóstico global de infraestructura eléctrica e hídrica de cada hotel, el cual permanece pendiente.

OBJETIVO 3 — IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ponderación: 25%  ·  Puesta en marcha

La plataforma propia con IA, desarrollada internamente en sustitución de WiseCricket, ha completado todas las etapas de desarrollo: diseño funcional, análisis y visualización del dashboard, diseño y ejecución de la plataforma, y perfeccionamiento de funciones. Al cierre del 2Q la plataforma se encuentra en etapa de puesta en marcha, cubriendo la totalidad de las funcionalidades del objetivo original.

| Diseño funcional | Análisis / Dashboard | Diseño y ejecución | Perfeccionamiento | Puesta en marcha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✓ Completado | ✓ Completado | ✓ Completado | ✓ Completado | → En curso |

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO — 2Q 2026

| Objetivo | Ponderación | Avance 2Q | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Colocación de nuevos arrendatarios | 50% | 344 m² / 155% · $1,053K ingreso anual | En formalización |
| 2. Independización de energéticos | 25% | Pendiente diagnóstico de infraestructura | Sin avance |
| 3. Implementación de IA | 25% | Todas las etapas completadas | Puesta en marcha |

Elaborado por: Gerardo Vega Quinto — Área de Arrendamiento, Fibra Hotel Corporativo